FICHE PROJET — Budget Manager Pro V5

Date : 28/02/2026 ¦ Code : PRJ2026-001 ¦ Statut : ACTIF

| 1. IDENTIFICATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informations générales |  |  |  |
| Code projet | PRJ2026-001 | Intitulé | Capteur de Présence |
| Type | Infrastructure | Priorité | MOYENNE |
| Phase | ETUDE | Avancement | 0 % |
| Date début | 19/02/2026 | Fin prévue | 19/08/2026 |
| Fin réelle |  | Service |  |
| Description détaillée du projet |  |  |  |
| comptage dans différentes salles |  |  |  |
| Acteurs du projet |  |  |  |
| Rôle | Nom Prénom | Fonction / Service | Email / Tél |
| Chef de projet DSI | PHELOUP |  |  |
| Responsable métier |  |  |  |
| Équipe projet | Tuillère Olivier, COURCOUX Anne |  |  |
| Prestataires |  |  |  |

| 2. OPPORTUNITE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objectifs "métier" opérationnels du projet |  |  |  |
| Objectifs identifiés |  | Description détaillée |  |
| Mettre en place un systeme de comptage numérique pour le calcul du nombre de visiteur |  |  |  |
| Principaux risques identifiés à NE PAS faire le projet |  |  |  |
| Risques identifiés |  | Description détaillée |  |
| DPO utlisation des données pour contrôler l'heure d'arrivée des agents: RGPD besoin de l'autorisation pour poursuite du projet. Leiux Non compatibles ex: Pb réseau, Lieu trop éxigue |  |  |  |
| Gains qualitatifs et bénéfices attendus |  |  |  |
| Facilité de Gestion; Répondre aux normes de sécurité concernant les E.R.P |  |  |  |
| Enjeux stratégiques de l'établissement |  |  |  |
| Connaitre à l'instant T le Nb de personnes présentes dans l'établissement/ Répondre aux normes de sécurité |  |  |  |
| Liens avec d'autres projets internes et/ou externes |  |  |  |
| Projets SI internes |  | Projets externes / régionaux / nationaux |  |

| 3. BUDGET & FINANCEMENT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Synthèse budgétaire |  |  |  |
| Budget prévisionnel | 0.00 € | Budget voté | 0.00 € |
| Budget consommé (BC) | 0.00 € | Ligne budgétaire V5 | VILLE ¦ solution de comptage des sorties (2026) |
| Bons de commande liés | Aucun BC lié |  |  |
| Coûts et charges par phase |  |  |  |
| Catégorie | Définition projet | Mise en œuvre | Total € |
| MOE interne |  |  |  |
| MOA interne |  |  |  |
| Licences / Logiciels |  |  |  |
| Materiels / Serveurs |  |  |  |
| Sous-traitance |  |  |  |
| Autres |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |
| Modalites de financement (internes / externes) |  |  |  |

| 4. PLANNING & TACHES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tâche / Livrable | Statut | Échéance | Charge (h) |
| réunion | A_FAIRE | 26/02/2026 | 0h |
| Sourcing | EN_COURS | 26/02/2026 | 2h |

| 5. EQUIPE & CONTACTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rôle | Nom Prénom | Fonction / Service | Email / Tél |
| Chef de projet DSI | PHELOUP | DSI |  |
| Responsable métier |  |  |  |
| Chef de projet DSI | PHELOUP Arnaud (Chef de Projet) |  |  |
| Responsable métier | -- Aucun -- |  |  |
| Équipe projet | Tuillère Olivier — Chef de Service |  |  |
| Équipe projet | COURCOUX Anne — Directrice Mediatheque Michel-Crepeau, Ville de La Rochelle / CDA |  |  |

| 6. SOLUTIONS & CONTRAINTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ressources MOE disponibles — Solutions envisagees |  |  |  |
| prévoir des RDV pour optimiser et voir avec l'éditeur la meilleure façon d'implanter les capteurs |  |  |  |
| Contraintes techniques / reglementaires / RGPD |  |  |  |
| Les lieux physique, emplacement disponible;, Réseau Disponible |  |  |  |

| 6b. LES 6 CONTRAINTES PROJET |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Les 6 contraintes sont interconnectees — modifier l une impacte les autres. |  |  |  |
| Portee Perimetre, livrables, fonctionnalites incluses |  | Couts Budget global, salaires, equipements, licences |  |
| Delais Calendrier, jalons, phases, dates cles |  | Ressources Equipes, competences, equipements, logiciels |  |
| Qualite Criteres d acceptation, niveaux de service |  | Risques Evenements imprevisibles pouvant impacter le projet |  |

| 6c. TRIANGLE D OR — PORTEE / COUTS / DELAIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau de tension sur chaque axe (1 = sous controle, 5 = tres tendu) |  |  |  |
| Axe | Tension (1-5) | Niveau | Interpretation |
| Portee | 3/5 [¦¦¦ ] | Modere | Risque de derive du perimetre (scope creep) |
| Couts | 2/5 [¦¦ ] | Modere | Pression sur le budget disponible |
| Delais | 2/5 [¦¦ ] | Modere | Pression sur le calendrier |
| Triangle equilibre — les trois axes sont sous controle. |  |  |  |

| 6d. REGISTRE DES RISQUES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | Categorie | Proba | Impact | Crit. | Action corrective | Statut |
| accord des services | Organisationnel | 1 | 2 | 2 | réunion de lancement | Identifie |
| Total : 1 risque(s) ¦ Critiques (>=12) : 0 ¦ Eleves (6-11) : 0 |  |  |  |  |  |  |

| 7. VALIDATION & SIGNATURES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valideur | Nom / Prénom | Date | Visa |
| Chef de projet |  |  |  |
| Responsable DSI |  |  |  |
| Direction |  |  |  |